Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Agente Hazard inició el 20/08/2026 y avanza bajo Scrum con dos integrantes (Antonella Orellana, Product Owner; Yvo Muñoz, Scrum Master; ambos en desarrollo). A la fecha se ha cumplido lo siguiente: • Fase 1 Definición del Proyecto análisis del caso, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 6 objetivos específicos, alcance y exclusiones (no se predice catástrofes; el sistema apoya, no reemplaza, la decisión humana), mapa mental, mapa de actores, Product Goal, visión y cuatro pilares, Impact Mapping, 19 entregables con criterio de aceptación y carta Gantt. • Fase 2 Requisitos, diseño y planificación ágil (versión 1.5 especificación de 35 requisitos funcionales y 25 no funcionales, historias de usuario por rol, reglas de negocio, restricciones y supuestos; diseño de arquitectura web de tres capas y stack tecnológico (Python/FastAPI, SQLite/SQLAlchemy, Leaflet, Chart.js, Tailwind CSS); definición de integraciones con seis fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC y SENAPRED); diseño del motor de reglas (variables, reglas, ponderaciones, parámetros configurables y explicabilidad) y del componente georreferenciado; y planificación ágil con 6 épicas, product backlog de 9 historias de usuario y 3 releases (MVP, Dashboard y vistas, Experiencia de usuario). • Desarrollo El backend del agente se encuentra desarrollado en Python utilizando FastAPI, framework que nos permitio gestionar y ejecutar los principales procesos del sistema. Su función es recibir, procesar y disponer la información obtenida desde distintas fuentes oficiales, como incendios, sismos, volcanes y alertas meteorológicas, para posteriormente ser utilizada en mapas, gráficos y reportes. FastAPI también permite administrar procesos automáticos en segundo plano, encargados de consultar y actualizar periódicamente la información. De esta manera, los datos se mantienen preparados y disponibles para los usuarios, reduciendo los tiempos de espera y permitiendo un funcionamiento más fluido de la plataforma. Para el almacenamiento de información se utiliza SQLite, donde se mantienen registros de eventos, historial, cachés y datos geográficos. Esta alternativa facilita la implementación del proyecto, ya que no requiere servidores o infraestructura adicional. Por otra parte, SQLAlchemy permite gestionar la comunicación entre el backend y la base de datos, facilitando la lectura, almacenamiento y actualización de la información de manera estructurada. Además, la arquitectura implementada considera una posible migración futura hacia una base de datos corporativa, permitiendo escalar la solución sin realizar modificaciones importantes en el resto del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos generales y específicos definidos en la Fase 1. Solo se precisa el enfoque del objetivo específico 4, la evaluación y priorización de riesgo se implementa como un motor de reglas explicable (variables: tipo de evento, severidad, distancia a la sucursal, formato de la sucursal y vigencia), sin modelos de inteligencia artificial predictiva, conforme a la exclusión de alcance acordada con el mandante |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum |
| Evidencias de avance | 1) Informe Final Capstone, demuestra el cumplimiento de la definición del proyecto y del diseño, con trazabilidad entre objetivos, entregables, requisitos (RF/RNF), historias de usuario y releases. 2) Carta Gantt del proyecto: permite contrastar lo planificado con el estado real de cada actividad. 3)Documentación de avance del proyecto de 2.1 a 2.6. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas | 1. Investigación de fuentes oficiales de datos y análisis de factibilidad técnica | Documentación y datos abiertos de SENAPRED, SHOA, DMC, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN y USGS | Sem. 1–2 (20/08–02/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Facilitador: fuentes públicas disponibles. Dificultad: el CSN no ofrece API (requiere scraping) y SENAPRED exige firma SigV4. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas | 2. Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales | Ficha de proyecto, reuniones con el docente/mandante, informe de Fase 1 | Sem. 2–3 (27/08–09/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Facilitador: alcance acotado en la Fase 1. Resultado: 35 RF y 25 RNF. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas | 3. Diseño de arquitectura de alto nivel y evaluación de alternativas tecnológicas | Informe, stack Python/FastAPI, SQLite, Leaflet, Chart.js, Tailwind CSS | Sem. 2–3 (27/08–09/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Arquitectura de tres capas y stack definidos. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | 4. Construcción de un MVP de validación | Python/FastAPI, acceso a APIs oficiales, entorno de desarrollo local | Sem. 2–3 (27/08–09/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Completar: dificultades o facilitadores reales. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | 4. Construcción de un MVP de validación (prueba de concepto de conexión a fuentes y cálculo de riesgo) | Python/FastAPI, acceso a APIs oficiales, entorno de desarrollo local | Sem. 2–3 (27/08–09/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Completar: dificultades o facilitadores reales. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos ágiles | 5. Consolidación de la documentación de Fase 1 (requisitos y arquitectura preliminar) | Plantillas de la asignatura, Word, Gantt | Sem. 3 (03/09–09/09) | Yvo Muñoz | Informe versionado | Completado | Sin ajustes |
| Integración de datos y servicios (ETL, APIs) | 6. Implementación del motor de recolección de datos (sismos, incendios, volcanes, clima y alertas de emergencia) | APIs/servicios de las 6 fuentes, scraping del CSN, firma SigV4 para SENAPRED | Sem. 3–4 (03/09–16/09) | Antonella Orellana | Riesgos: formatos distintos por fuente, scraping frágil y autenticación de SENAPRED. Mitigación: fallas aisladas por fuente (RNF-05). | Completado | Sin ajustes |
| Integración de datos y servicios (ETL, APIs) | 7. Implementación de la lógica de deduplicación y retención de eventos | Modelo único de evento, reglas de vida útil configurables | Sem. 4–5 (10/09–23/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Prioriza al CSN sobre USGS ante sismos duplicados (RF-08, RF-12, RF-13). | Completado | Sin ajuste |
| Diseño de bases de datos y datos geoespaciales | 8. Implementación del cálculo de riesgo por proximidad geográfica entre eventos y sucursales | Catálogo de sucursales, servicio de geocodificación, SQLite, motor de reglas | Sem. 5 (17/09–23/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Riesgo: límite de frecuencia del geocodificador. Mitigación: caché persistente (RNF-03, RNF-04). | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de aplicaciones web | 9. Desarrollo del dashboard principal (mapa interactivo, indicadores de estado, filtros) | Leaflet, Chart.js, Tailwind CSS, API de consulta | Sem. 5–6 (17/09–30/09) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Debe cumplir WCAG 2.2 AA y diseño responsivo (RNF-11 a RNF-13). | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de aplicaciones web | 10. Desarrollo de vistas complementarias (tiendas en riesgo, eventos por fuente, estadísticas) | Chart.js, Tailwind CSS, exportación CSV/PDF | Sem. 6–7 (24/09–07/10) | Antonella Orellana | Corresponde al Release 2; depende del dashboard y del motor de riesgo. | Completado | Sin ajuste |
| Análisis y diseño de sistemas | 11. Integración del módulo de clasificación con inteligencia artificial | Motor de reglas y parámetros configurables | Sem. 7 (01/10–07/10) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | El alcance excluye IA predictiva; la clasificación debe ser explicable y verificable por el analista. | Completado | Sin ajuste |
| Análisis y diseño de sistemas | 12. Integración del módulo de razonamiento y chat conversacional con inteligencia artificial | Mensajes interpretativos automáticos (RF-29) | Sem. 7–8 (01/10–14/10) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | El chat conversacional no está en el alcance definido en el informe. | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de aplicaciones web | 13. Implementación de notificaciones automáticas y persistencia del historial de eventos | Alertas sonoras, notificaciones nativas, almacenamiento del historial | Sem. 8 (08/10–14/10) | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Corresponde a los Releases 2 y 3 (HU-08 y HU-09). | Completado | Sin ajuste |
| Aseguramiento de la calidad (pruebas) | 14. Plan y ejecución de pruebas (funcionales, integración, georreferenciación, seguridad y rendimiento) y gestión de defectos | Casos de prueba, datos de prueba, registro de defectos | Según Gantt | Antonella Orellana / Yvo Muñoz | Sección I del informe aún sin completar; las pruebas del Release 1 pueden iniciar apenas el MVP esté estable. | No iniciado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos ágiles | 15. Validación con mandante y usuarios (demostraciones, retroalimentación, actas) | Reuniones con docente/mandante, actas | Según Gantt | Antonella Orellana | Sección J del informe aún sin completar. Depende de la disponibilidad del mandante. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Seguridad de la información y despliegue | 16. Despliegue en ambiente cloud demostrativo, manuales y plan de continuidad | Cloud de bajo costo o gratuito, manual de instalación y de usuario | Según Gantt | Yvo Muñoz | Sección L sin completar; el proveedor cloud aún está por definir (portabilidad, RNF-21). | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos ágiles | 17. Informe final: evaluación económica, resultados, indicadores y conclusión | Plantilla del Informe Final Capstone | Según Gantt | Yvo Muñoz | Secciones A–G redactadas (v1.5.0); faltan H–M y la conclusión. | En curso | Sin ajustes. |

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Alcance acotado y validado desde la Fase 1 (sin predicción con IA), lo que evita desarrollar componentes de alto riesgo. - Uso de fuentes públicas oficiales y un stack liviano y gratuito (FastAPI, SQLite, Leaflet, Chart.js), sin costos de infraestructura ni licencias. - Documentación con trazabilidad entre entregables, requisitos, historias de usuario y releases, lo que ordena el backlog y las prioridades. - Equipo pequeño con roles definidos y comunicación directa, lo que acelera las decisiones. Dificultades: - Fuentes heterogéneas: el CSN no ofrece API (se usa scraping) y SENAPRED exige firma SigV4 y entrega los lugares en texto libre. Acción: aislar las fallas por fuente , extraer y geocodificar los lugares y comenzar por las fuentes más críticas en el MVP. - Límite de frecuencia del servicio de geocodificación. Acción: caché persistente de coordenadas ya calculadas. - Problemas con el enlace del repositorio y historial de commits por problemas de permisos para la base de datos, por lo que se desarrolla y extrae desde el ambiente Walmart

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Pruebas, validación con el mandante, despliegue y manuales, y cierre del informe (actividades 14 a 17): no se han iniciado porque dependen de que el MVP y los releases estén estables, según la secuencia planificada. Estrategia: cerrar primero el MVP (HU-01, probar cada release al terminar, hacer demostraciones periódicas al docente/mandante, desplegar temprano en un ambiente de prueba y completar el informe de forma incremental.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Actividades 11 y 12 (módulos de IA y chat conversacional): se reformulan porque el alcance acordado con el mandante excluye la predicción con IA y exige que el sistema apoye, sin reemplazar, la decisión humana. La clasificación pasa a un motor de reglas explicable y el chat queda como trabajo a futuro. • Pruebas: en lugar de concentrarse al final, se ejecutarán al cierre de cada release, de modo que los defectos se detectan temprano. • Planificación: la carta Gantt se complementa con los 3 releases (MVP, Dashboard y vistas, Experiencia de usuario) para priorizar el valor entregado.. No se eliminaron actividades; las demás se mantienen porque están alineadas con los entregables y requisitos definidos

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.