Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

PTY4614 – Capstone (Portafolio de Título)

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN – FASE 1

Definición del Proyecto APT

Proyecto: Agente Hazard

Sistema inteligente de monitoreo y evaluación de riesgos para la gestión de emergencias y continuidad operacional

Nombre completo y RUT de los autores:

Antonella María Valentina Orellana Serrano – 21.747.196-6

Docente: Osnellys Andrade

Empresa vinculante / mandante: Walmart Chile

Septiembre de 2026

Santiago de Chile

# Índice

Resumen	3

Abstract	3

1. Introducción	4

2. Descripción del Proyecto APT	4

3. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4

4. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales	5

5. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura	5

6. Objetivos del Proyecto	6

6.1 Objetivo General	6

6.2 Objetivos Específicos	6

7. Propuesta Metodológica de Trabajo	7

8. Plan de Trabajo para el Proyecto APT	7

9. Propuesta de Evidencias	8

Conclusiones Individuales (Individual Conclusions)	9

Reflexión (Reflection)	9

Referencias	10

# Resumen

El presente informe corresponde a la autoevaluación de la Fase 1 Definición del Proyecto APT, elaborada como referente para orientar el proceso de definición del proyecto “Agente Hazard”, desarrollado en el marco de la asignatura Capstone en conjunto con la empresa vinculante Walmart Chile. El documento describe el proyecto, su relación con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática y con los intereses profesionales del equipo, argumenta su factibilidad dentro de la asignatura, y presenta los objetivos, la propuesta metodológica, el plan de trabajo y las evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. El propósito de esta reflexión es identificar fortalezas y aspectos por mejorar en la definición del proyecto, de manera de retroalimentarlo y ajustarlo antes de la evaluación sumativa.

# Abstract

This report presents the self-assessment of Phase 1  Project Definition, prepared to guide the definition process of the “Agente Hazard” project, developed within the Capstone course together with the industry partner Walmart Chile. The document describes the project, relates it to the graduate profile competencies of the Computer Engineering program and to the team's professional interests, argues its feasibility within the course, and presents the objectives, the proposed methodology, the work plan, and the evidence that will demonstrate the achievement of the planned activities. The purpose of this reflection is to identify strengths and areas for improvement in the project definition, in order to provide feedback and adjust it before the summative evaluation.

# 1. Introducción

Este informe se elabora en el contexto del instrumento de Autoevaluación de la Fase 1 de la asignatura Capstone (PTY4614), cuyo objetivo es contar con un referente que oriente la definición del Proyecto APT, reflexionar sobre sus fortalezas y aspectos por mejorar, y generar información que permita retroalimentarlo y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. La estructura del documento sigue la Tabla de Especificaciones del instrumento, que evalúa el Resultado de Aprendizaje RA1 a través de los Indicadores de Logro IL 1.1 (fundamentación del proyecto), IL 1.2 (objetivos y metodología) e IL 1.3 (plan de trabajo y evidencias).

La información desarrollada en este informe se basa en el Informe Final Capstone del proyecto “Agente Hazard”, elaborado por el equipo en conjunto con la empresa vinculante Walmart Chile y bajo la supervisión de la docente Osnellys Andrade.

# 2. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT “Agente Hazard” consiste en el diseño e implementación de un sistema inteligente de monitoreo y apoyo a la gestión de emergencias para Walmart Chile, empresa que opera una extensa red de supermercados, centros de distribución y plantas de producción a lo largo del territorio nacional, y que se encuentra permanentemente expuesta a eventos de riesgo de distinta naturaleza (sismos, marejadas, incendios forestales, entre otros).

Actualmente, la información sobre emergencias emitida por organismos oficiales como SENAPRED, SHOA y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se encuentra dispersa en múltiples canales y formatos, sin un mecanismo que permita correlacionarla de forma automática con la ubicación de las instalaciones de la organización. Esto obliga a un proceso de revisión manual, no estandarizado y lento, que incrementa el tiempo de reacción ante eventos que podrían afectar la operación y que no deja trazabilidad de las evaluaciones y decisiones tomadas.

Frente a este escenario, el proyecto propone una plataforma que integra fuentes oficiales de información, las correlaciona geoespacialmente con un catálogo de instalaciones, estima niveles de afectación mediante reglas y/o modelos analíticos, y entrega alertas y visualizaciones (mapa interactivo y dashboard ejecutivo) que apoyan, sin reemplazar, la toma de decisiones de los equipos de seguridad y continuidad operacional. Es importante destacar que el proyecto no busca predecir catástrofes mediante inteligencia artificial, sino integrar alertas oficiales, correlacionarlas con las instalaciones de la organización y estimar niveles de riesgo que apoyen la decisión humana.

# 3. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto permite aplicar de forma integrada competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, en la medida en que sus distintos componentes movilizan conocimientos y habilidades propias de la disciplina:

- Análisis y diseño de sistemas: a través del levantamiento de requisitos, historias de usuario, reglas de negocio y modelado de procesos que sustentan la solución.

- Integración de datos y servicios (ETL/APIs): mediante el diseño de un pipeline de ingesta y normalización que consume información desde fuentes oficiales técnicamente disponibles (SENAPRED, SHOA, DMC).

- Desarrollo de aplicaciones web: en la construcción de la plataforma, el mapa interactivo y el dashboard ejecutivo que visualizan eventos, instalaciones y niveles de criticidad.

- Diseño de bases de datos: en el modelamiento de las entidades de eventos, instalaciones, evaluaciones, alertas, usuarios y trazabilidad.

- Seguridad de la información: en la definición de autenticación, autorización, gestión de roles y auditoría de acciones críticas del sistema.

- Gestión de proyectos bajo metodologías ágiles: en la organización del trabajo mediante un esquema Scrum, con roles definidos, épicas, backlog priorizado y sprints.

Esta integración de competencias evidencia que el proyecto no se limita a un desarrollo técnico aislado, sino que constituye una aplicación práctica y articulada del perfil de egreso, en un contexto real y con una empresa vinculante.

# 4. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

El proyecto se alinea con el interés profesional del equipo por el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de riesgos y la continuidad operacional, un ámbito de alta relevancia para organizaciones que gestionan infraestructura crítica. Trabajar con datos públicos, geolocalización, motores de reglas y visualización de información responde al interés de ambos integrantes por especializarse en el diseño e integración de sistemas de información aplicados a problemáticas reales, así como por profundizar en prácticas de gestión ágil de proyectos y en el desarrollo de soluciones web con foco en la seguridad y la toma de decisiones basada en datos.

Adicionalmente, el vínculo con una empresa mandante de la envergadura de Walmart Chile representa una oportunidad de proyección profesional, al permitir enfrentar un problema con exigencias, restricciones y expectativas propias de un contexto laboral real, lo que fortalece las competencias que el equipo busca desarrollar de cara a su futuro desempeño como ingenieros en informática.

# 5. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura

El proyecto es factible de realizarse dentro de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

- Alcance acotado y validado con el mandante: el alcance excluye explícitamente la predicción de catástrofes mediante IA, delimitando el proyecto a la integración de alertas oficiales, su correlación geoespacial con instalaciones y la estimación de niveles de riesgo mediante reglas y/o modelos analíticos, lo que resulta abordable en el plazo académico disponible.

- Plazo definido y coherente con el semestre: el proyecto se desarrolla entre el 20 de agosto y el 24 de noviembre de 2026, periodo que coincide con la duración de la asignatura y permite planificar el trabajo en sprints.

- Recursos técnicos accesibles: la solución se basa en fuentes de datos públicas y técnicamente disponibles (SENAPRED, SHOA, DMC), así como en infraestructura cloud de nivel gratuito o de bajo costo y herramientas de software académicas.

- Equipo con roles claros: el trabajo se organiza bajo un esquema Scrum con dos integrantes que asumen de forma rotativa los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team, lo que permite avanzar de manera ordenada pese al tamaño reducido del equipo.

- Acompañamiento del mandante y la docente: se cuenta con instancias de retroalimentación periódicas con la empresa vinculante Walmart Chile y con la docente Osnellys Andrade para validar alcance, prioridades y entregables.

En conjunto, estas condiciones permiten sostener que el proyecto es realista y ejecutable dentro de los tiempos, recursos y exigencias formativas de la asignatura.

# 6. Objetivos del Proyecto

## 6.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente de monitoreo y apoyo a la gestión de emergencias que integre información proveniente de fuentes oficiales, permita identificar y georreferenciar eventos de riesgo, correlacionarse con las instalaciones de Walmart Chile y determinar niveles de afectación mediante mecanismos de evaluación y priorización, entregando alertas y visualizaciones que apoyen la toma de decisiones y la continuidad operacional.

## 6.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un pipeline de ingesta y normalización de datos que consuma información desde fuentes oficiales técnicamente disponibles (SENAPRED, SHOA, DMC u otras).

- Implementar un catálogo georreferenciado de instalaciones (supermercados, centros de distribución y plantas) dentro del alcance definido con el mandante.

- Desarrollar un motor de correlación geoespacial que identifique instalaciones potencialmente afectadas por un evento según su ubicación y alcance.

- Construir un motor de evaluación y priorización de riesgo basado en reglas y/o modelos analíticos, que clasifique el nivel de afectación de cada evento.

- Diseñar un dashboard ejecutivo y un mapa interactivo que visualicen eventos activos, instalaciones afectadas y su nivel de criticidad.

- Implementar un sistema de alertas, gestión de usuarios/roles y trazabilidad de eventos que respalden la auditoría de las decisiones apoyadas por el sistema.

Los objetivos son claros, medibles a través de entregables concretos y coherentes entre sí, ya que cada objetivo específico aporta un componente necesario para el cumplimiento del objetivo general.

# 7. Propuesta Metodológica de Trabajo

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque ágil basado en Scrum, pertinente con la naturaleza incremental de la solución y con los requerimientos disciplinares de un desarrollo de software orientado a integración de datos, correlación geoespacial y visualización de información.

- Roles: Product Owner (representa la visión del mandante y prioriza el backlog), Scrum Master (facilita el proceso ágil y remueve impedimentos) y Development Team (diseño, desarrollo, pruebas e integración). Dado el tamaño reducido del equipo, ambos integrantes asumen los roles de forma rotativa durante el semestre.

- Organización del trabajo por épicas: (1) Integración y normalización de datos, (2) Gestión de instalaciones y correlación geoespacial, (3) Evaluación y priorización de riesgo, (4) Visualización y alertamiento, y (5) Gestión, seguridad y administración.

- Product Backlog priorizado según valor de negocio, urgencia y esfuerzo, como principal insumo para la planificación de los sprints.

- Ejecución iterativa mediante sprints, cada uno con Sprint Planning, Sprint Goal, Sprint Backlog, seguimiento en tablero (Scrum Board) y burndown chart, reuniones diarias (Daily Meetings), registro de impedimentos y una Definition of Done.

- Cierre de cada sprint con Sprint Review (demostración y feedback del mandante) y Retrospective (mejora continua del proceso de trabajo del equipo).

Esta metodología permite alcanzar los objetivos propuestos de manera incremental, validando de forma periódica el avance con el mandante y ajustando la priorización del backlog según los resultados obtenidos en cada sprint.

# 8. Plan de Trabajo para el Proyecto APT

El plan de trabajo se enmarca entre el 20 de agosto y el 24 de noviembre de 2026, organizado en fases consecutivas alineadas con la carta Gantt del proyecto y con las épicas definidas en la planificación ágil:

| Fase | Periodo estimado | Actividades principales | Épica(s) asociada(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Definición | Semanas 1 a 3 (20/08 – 07/09) | Análisis preliminar del caso, levantamiento de información, definición de objetivos, alcance y autoevaluación de la fase. | Transversal |
| Fase 2 Descubrimiento y diseño | Semanas 4 a 6 | Mapa mental, mapa de actores, Product Goal, visión del proyecto, definición formal de entregables y especificación de requisitos. | Épicas 1 y 2 |
| Fase 3 Sprint de desarrollo (integración y correlación) | Semanas 7 a 9 | Pipeline de ingesta y normalización de datos, catálogo georreferenciado de instalaciones, motor de correlación geoespacial. | Épicas 1 y 2 |
| Fase 4 Sprint de desarrollo (riesgo y visualización) | Semanas 10 a 12 | Motor de evaluación y priorización de riesgo, mapa interactivo y dashboard ejecutivo. | Épicas 3 y 4 |
| Fase 5 Sprint de desarrollo (gestión y seguridad) | Semanas 13 a 14 | Sistema de alertas, gestión de usuarios y roles, panel administrativo, seguridad y auditoría. | Épicas 4 y 5 |
| Fase 6 – Pruebas, validación y cierre | Semanas 15 a 16 (hasta 24/11) | Pruebas funcionales y no funcionales, validación con el mandante, despliegue y elaboración del Informe Final Capstone. | Transversal |

La estimación de los periodos se ajustará en cada Sprint Planning según los resultados de la Sprint Review anterior y el feedback recibido del mandante Walmart Chile y de la docente.

# 9. Propuesta de Evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades y objetivos del Proyecto APT, se propone la siguiente relación entre actividades y evidencias:

| Objetivo / actividad | Evidencia propuesta |
| --- | --- |
| Pipeline de ingesta y normalización de datos | Código fuente del pipeline y registro de ejecución mostrando datos ingeridos desde al menos una fuente oficial (SENAPRED, SHOA o DMC). |
| Catálogo georreferenciado de instalaciones | Base de datos de instalaciones con coordenadas válidas y capturas de pantalla del catálogo cargado en el sistema. |
| Motor de correlación geoespacial | Caso de prueba documentado que muestre la correlación correcta entre un evento y las instalaciones dentro de su radio de afectación. |
| Motor de evaluación y priorización de riesgo | Registro de un evento clasificado con su nivel de riesgo y la justificación asociada a las reglas aplicadas. |
| Mapa interactivo y dashboard ejecutivo | Capturas de pantalla y/o video demostrativo de la visualización de eventos, instalaciones y niveles de criticidad. |
| Sistema de alertas, gestión de usuarios/roles y trazabilidad | Registro de una alerta generada ante un evento de prueba y bitácora de trazabilidad de cambios de estado. |
| Planificación ágil (Scrum) | Product Backlog priorizado, tableros Scrum, actas de Sprint Planning, Sprint Review y Retrospective. |
| Validación con el mandante | Actas de reunión, encuestas o feedback formal entregado por Walmart Chile en las instancias de revisión. |
| Cumplimiento del formato y normas del informe | Informe Final Capstone redactado según el formato de la escuela, con abstract, conclusiones y reflexión. |

# Individual Conclusions

Note: this section presents draft individual conclusions in English, one per team member, as required by the self-assessment format. Each author should personalize the text below with their own voice and specific experience before submitting the final report.

## Antonella Orellana

Working on the definition of the Agente Hazard project allowed me to connect the technical competencies developed throughout my program with a real organizational problem faced by Walmart Chile. Structuring the objectives, the scope and the agile methodology forced me to think critically about what is realistically achievable within a semester, and helped me strengthen my role as Product Owner by prioritizing the backlog according to the value it brings to the mandante. I consider that the main strength of this phase was the clear delimitation of the scope, particularly the explicit exclusion of AI-based disaster prediction, which made the project feasible without losing its relevance. As an area for improvement, I recognize the need to detail further the risk evaluation rules and the data sources before moving into the design phase.

# Reflection

This self-assessment exercise, guided by the Phase 1 evaluation instrument, allowed the team to review the definition of the Agente Hazard project against the learning indicators IL 1.1, IL 1.2 and IL 1.3. Overall, we consider that the project is well founded: it addresses a real and relevant problem for Walmart Chile, it is clearly connected to the graduate profile competencies of Computer Engineering, and it responds to our own professional interests in data integration, geospatial analysis and agile project management.

The exercise also helped us identify aspects that need to be strengthened before the summative evaluation, particularly a more detailed characterization of the risk evaluation rules, a clearer estimation of technical constraints related to the official data sources, and a more granular breakdown of the work plan at the sprint level. We understand this self-assessment not as a final judgment, but as a formative instance that provides concrete feedback to adjust the project definition, reduce ambiguity in the requirements, and arrive at the summative evaluation with a stronger and more consistent proposal.

# Referencias

Duoc UC. (2026). Informe Final Capstone – Agente Hazard: Sistema inteligente de monitoreo y evaluación de riesgos para la gestión de emergencias y continuidad operacional [Documento interno de asignatura, PTY4614]. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Duoc UC. (2026). Autoevaluación Definición Proyecto APT – Fase 1 [Instrumento de evaluación, PTY4614]. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres [SENAPRED]. (s.f.). Sitio oficial. https://www.senapred.gob.cl/

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile [SHOA]. (s.f.). Sitio oficial. https://www.shoa.cl/

Dirección Meteorológica de Chile [DMC]. (s.f.). Sitio oficial. https://www.meteochile.gob.cl/