Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Agente Hazard, Sistema inteligente de monitoreo y evaluación de riesgos para la gestión de emergencias y continuidad operacional |
| Fecha de preparación | 20/08/2026 |
| Cliente | Walmart Chile |
| Patrocinador principal | Walmart Chile |
| Gerente de proyecto | Yvo Muñoz Rapiman |

# Propósito y justificación del proyecto

Walmart Chile opera cerca de 400 locales a nivel nacional (Lider, Ekono, SuperBodega aCuenta, Central Mayorista, entre otras cadenas), lo que la expone permanentemente a eventos de riesgo como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales y eventos meteorológicos. Actualmente, la información sobre estos eventos se encuentra dispersa en distintos canales oficiales, y su correlación con las sucursales afectadas se realiza de forma manual o boca a boca, lo que genera retrasos en la toma de decisiones de continuidad operacional y seguridad de las personas. El proyecto se justifica en la necesidad de contar con una plataforma que centralice, correlacione y priorice la información de riesgo proveniente de fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC y SENAPRED), entregando visibilidad oportuna sobre las sucursales potencialmente afectadas y apoyando sin reemplazarla decisión humana de los responsables de seguridad y continuidad operacional.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto contempla el diseño e implementación de una plataforma web que integre información de fuentes oficiales de emergencias, la normalice, la correlacione geoespacialmente con un catálogo de sucursales de Walmart Chile, evalúe y priorice el nivel de riesgo mediante un motor de reglas, y entregue esta información a través de un dashboard ejecutivo, un mapa interactivo y un sistema de alertas y notificaciones. Entregables principales: ● Pipeline de ingesta y normalización de datos desde fuentes oficiales ● Motor de deduplicación y depuración de eventos ● Catálogo georreferenciado de sucursales ● Motor de correlación geoespacial y cálculo de riesgo ● Backend/API de consulta ● Dashboard ejecutivo y mapa interactivo ● Vistas complementarias (Tiendas en riesgo, Eventos por fuente, Estadísticas) ● Sistema de notificaciones y alertas

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar las 6 épicas definidas (ingesta, procesamiento, sucursales/riesgo, dashboard, vistas complementarias, notificaciones) dentro del alcance acordado con el mandante | % de 6/6 épicas |
| Cumplir con el 100% de los entregables comprometidos para cada fase del semestre | % de 35 RF |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar las Fases 1 a 3 del proyecto dentro de los plazos definidos por la asignatura | Fecha de entrega de las 3 fases |
| Entregar el Release 1 (MVP) con al menos dos fuentes oficiales integradas y correlación funcional | Fecha de entrega |
| Costo |  |
| Desarrollar la solución utilizando exclusivamente recursos académicos e infraestructura cloud gratuita. | % del proyecto desarrollado dentro de los límites de los planes cloud gratuitos |
| Calidad |  |
| Superar las pruebas funcionales, de integración, georreferenciación, seguridad y rendimiento definidas para cada entregable | % de casos de prueba (funcionales, integración, seguridad, rendimiento) ejecutados con resultado exitoso |
| Otros |  |
| Obtener retroalimentación positiva del docente/mandante en cada instancia de validación | Nota o retroalimentación del docente. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

● Indisponibilidad o cambio de formato de una fuente oficial (especialmente el CSN, que no cuenta con API estructurada). ● Restricciones de autenticación técnica de SENAPRED (firma SigV4) que dificulten la integración. ● Limitaciones de procesamiento o almacenamiento por usar infraestructura cloud gratuita. ● Alcance funcional acotado por los plazos del semestre académico. ● Disponibilidad limitada del mandante (Walmart Chile) para validar alcance y prioridades. ● Cambios en las variables o reglas de evaluación de riesgo durante el desarrollo.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1 Definición del proyecto APT | 06/09/2026 |
| Fase 2 Diseño de la solución | 06/10/2026 |
| Release 1 MVP (ingesta + correlación + mapa) |  |
| Release 2 Dashboard y vistas complementarias |  |
| Release 3 Notificaciones y cierre funcional | 24/11/2026 |
| Entrega final e Informe de Cierre | 24/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

El proyecto se desarrolla con recursos académicos, sin presupuesto monetario asignado. La infraestructura tecnológica utilizada (hosting, base de datos, servicios cloud) corresponde a planes gratuitos o de bajo costo, lo que constituye una restricción económica declarada del proyecto y condiciona la capacidad de procesamiento y almacenamiento disponible.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Yvo Muñoz Rapimán | Estudiante – Scrum Master | Equipo de proyecto |
| Antonella Orellana Serrano | Estudiante – Product Owner | Equipo de proyecto |
| Osnellys Andrade | Docente guía | Duoc UC |
| Representante Walmart Chile | Mandante / Patrocinador | Walmart Chile |
| Prevencionista de riesgos | Usuario final del sistema | Walmart Chile |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Yvo Muñoz Rapimán | Scrum Master | Equipo de proyecto |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El equipo distribuye tareas de forma conjunta, no aplica contratación de personal externo |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | No aplica presupuesto monetario; las decisiones de infraestructura (elección de servicios gratuitos) las toma el equipo en conjunto |
| Decisiones técnicas | El Development Team (ambos integrantes) decide en conjunto, el Product Owner válida que se ajusten al valor esperado por el mandante |
| Resolución de conflictos | Se resuelven en conjunto entre Scrum Master y Product Owner; de no llegar a acuerdo, se escala al docente guía |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Cambios de alcance mayores requieren validación del docente guía y, cuando corresponda, del mandante (Walmart Chile) |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Yvo Muñoz Rapimán | Equipo de proyecto |
| Antonella Orellana Serrano | Equipo de proyecto |
| Infraestructura cloud | Infraestructura técnica |
| Fuentes de datos públicas (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED) | Fuentes externas |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Docente guía Osnellys Andrade |  |  |
| ## Representante Walmart Chile |  |  |