Plan de Gestión de la

Calidad del Proyecto

Versión 1.0

Agente Hazzi

| Nombre del Proyecto | Agente Hazzi Sistema inteligente de monitoreo y evaluación de riesgos |
| --- | --- |
| Preparado Por | Antonella Orellana Serrano / Yvo Muñoz Rapimán |
| Fecha | 01/09/2026 |

| Versión | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/09/2026 | Versión inicial del Plan de Gestión de Calidad |
| 2.0 | 01/10/2026 | Actualización de nombre del proyecto (Agente Hazard Agente Hazzi) y revisión de KPI tras Fase 2 |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo con el cliente

Walmart Chile espera que Agente Hazzi entregue información de riesgo oportuna y confiable: eventos correlacionados correctamente con las instalaciones reales (sin duplicados ni falsos positivos relevantes), disponibilidad del dashboard y el mapa durante la jornada operativa, y trazabilidad completa de las decisiones apoyadas por el sistema, sin que este reemplace el criterio humano de los equipos de seguridad y continuidad operacional.

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Equipo de proyecto: Antonella Orellana (Product Owner) y Yvo Muñoz (Scrum Master), ambos Development Team. Docente guía: Osnellys Andrade (Duoc UC). Mandante/Patrocinador: Walmart Chile. Usuarios clave: analista de seguridad, jefatura de continuidad operacional, administrador del sistema. Ver detalle completo en el Registro de Interesados (1.3.2).

- Alcance Inicial del Proyecto

Incluye: integración con fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED), pipeline de ingesta/normalización, catálogo georreferenciado de instalaciones, motor de correlación geoespacial, motor de evaluación y priorización de riesgo, mapa interactivo y dashboard, sistema de alertas y trazabilidad de eventos. No incluye: predicción de catástrofes mediante IA ni ejecución autónoma de acciones de respuesta.

- Línea Base del cronograma

Proyecto planificado del 20/08/2026 al 24/11/2026, organizado en 3 releases incrementales: Release 1 (MVP: ingesta, correlación, mapa), Release 2 (dashboard completo y vistas complementarias) y Release 3 (notificaciones y experiencia de usuario), cada uno cerrado con una demo y validación formal con el mandante.

- Registro de Riesgos

Cambios de formato en fuentes oficiales sin API estructurada (ej. CSN) pueden romper un conector. Límite de frecuencia del servicio de geocodificación externo puede bloquear nuevas consultas. Datos de origen inconsistentes (ej. tiendas duplicadas en la fuente) pueden generar información incorrecta si no se deduplica. Equipo reducido (2 personas): la ausencia de un integrante impacta directamente el avance.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

Cobertura de pruebas automatizadas: >20 archivos de prueba cubriendo fuentes, deduplicación, historial, notificaciones e instalaciones. Tasa de instalaciones duplicadas en el catálogo: 0% (validado con prueba de regresión específica). Tiempo de correlación evento-instalación: percibido como inmediato por el usuario (uso de caché). Cumplimiento de entregables comprometidos por release (ver Tabla de Entregables del capstone). Número de defectos críticos abiertos al cierre de cada release: objetivo 0.