Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0

Agente Hazzi

| Nombre del Proyecto | Agente Hazzi Sistema inteligente de monitoreo y evaluación de riesgos |
| --- | --- |
| Preparado Por | Antonella Orellana Serrano / Yvo Muñoz Rapimán |
| Fecha | 01/09/2026 |

| Versión | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/09/2026 | Versión inicial del Plan de Gestión de Recursos |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Agente Hazzi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Antonella Orellana / Yvo Muñoz |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Antonella Orellana Serrano (Product Owner) |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 01/09/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| Pipeline de ingesta y normalización (6 fuentes oficiales) | Desarrollo backend de conectores | Yvo Muñoz | 1 | 60% | 20/08/2026 | 15/09/2026 | USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED |
| Dashboard y mapa interactivo | Desarrollo frontend (mapa, dashboard, vistas) | Antonella Orellana | 1 | 60% | 15/09/2026 | 15/10/2026 | Incluye vistas complementarias y notificaciones |
| Pruebas y gestión de defectos | QA funcional y no funcional | Yvo Muñoz | 1 | 20% | 20/08/2026 | 24/11/2026 | Pruebas automatizadas continuas durante todo el proyecto |
| Validación y cierre del proyecto | Validación con mandante, actas de cierre | Antonella Orellana | 1 | 20% | 01/11/2026 | 24/11/2026 | Incluye acta de cierre y lecciones aprendidas |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

Definir cómo se identifican, asignan y gestionan los recursos humanos y técnicos del proyecto Agente Hazzi, dado un equipo reducido de dos integrantes, asegurando que cada entregable tenga un responsable claro y una carga de trabajo razonable.

INTRODUCCIÓN

Agente Hazzi es desarrollado por un equipo de dos estudiantes (Antonella Orellana y Yvo Muñoz) en el marco de la asignatura Portafolio de Título de Duoc UC, con Walmart Chile como mandante. Dado el tamaño del equipo, ambos integrantes asumen roles de gestión ágil (Product Owner / Scrum Master) y de Development Team simultáneamente.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | Antonella Orellana y Yvo Muñoz, en conjunto: evaluar y aprobar solicitudes de cambio de alcance (ver 3.1.1 Control de Cambios). |
| Patrocinador del Proyecto | Walmart Chile: patrocina el proyecto, valida el alcance y los resultados de cada release. |
| Director del Proyecto | Antonella Orellana (Product Owner): prioriza el backlog, representa la visión del mandante y valida entregables. |
| Gerente de Configuración | Yvo Muñoz (Scrum Master): gestiona el repositorio de código, versionado y configuración del entorno del proyecto. |
| Ingenieros Líderes | Yvo Muñoz: responsable técnico principal del backend, pipeline de datos y motor de riesgo. |
| Ingenieros | Antonella Orellana y Yvo Muñoz: desarrollo, pruebas e integración de los componentes del sistema. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Walmart Chile (mandante) | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Antonella Orellana Serrano | Product Owner / Directora de Proyecto |  |  |