Documento de Gestión De Alcance

Proyecto: Agente Hazard

Integrantes: Antonella Orellana
Yvo Muñoz

Docente: Osnellys Andrade

Fecha: 20/09/2026

Índice

1. Definición de alcance del proyecto o fase	3

2. Requerimientos del cliente	3

3. Activos de los procesos de la organización	4

4. Factores ambientales de la empresa	4

5. Estándar para la dirección de proyectos	5

# 1. Definición de alcance del proyecto o fase

El proyecto contempla el diseño e implementación de una plataforma que integre información de fuentes oficiales de emergencias, la normalice, la correlacione geoespacialmente con un catálogo de sucursales de Walmart Chile, evalúe y priorice el nivel de riesgo mediante un motor de reglas, y entregue alertas y visualizaciones que apoyen la toma de decisiones de continuidad operacional.

Incluye: integración con fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED); pipeline de ingesta y normalización, catálogo georreferenciado de sucursales, motor de correlación geoespacial, motor de evaluación y priorización de riesgo, dashboard ejecutivo, mapa interactivo, vistas complementarias (Tiendas en riesgo, Eventos por fuente, Estadísticas), sistema de notificaciones y alertas, gestión de usuarios y roles, y pruebas funcionales, de integración, georreferenciación, seguridad y rendimiento.

No incluye (exclusiones): predicción autónoma de catástrofes mediante inteligencia artificial, ni ejecución automática de acciones de respuesta ante una emergencia. El sistema procesa información oficial disponible, estima niveles de afectación y entrega antecedentes que apoyan sin reemplazar la decisión de los responsables.

# 2. Requerimientos del cliente

El mandante (Walmart Chile) requiere una herramienta disponible de forma continua para mantener monitoreadas sus sucursales a nivel nacional, que permita mantener contacto oportuno para decisiones operacionales y obtener en tiempo casi real información sobre distintos desastres naturales que puedan afectar la operación.

Los requerimientos específicos del cliente, levantados a partir de la ficha de proyecto y de las observaciones del mandante, están documentados en detalle en el Documento de Requerimientos de Software del proyecto, e incluyen 35 requerimientos funcionales y 25 requerimientos no funcionales organizados en seis categorías: obtención e integración de fuentes oficiales, procesamiento y depuración de eventos, sucursales y cálculo de riesgo, consulta de datos y dashboard principal, vistas complementarias, y notificaciones y experiencia de usuario.

# 3. Activos de los procesos de la organización

● Guía metodológica para la elaboración del Informe Final del Proyecto de Portafolio de Título.

● Plantillas de gestión de proyectos entregadas por la coordinación académica (Acta de Constitución, Documento de Gestión de Alcance, Documento de Requerimientos de Software, Registro de Interesados, entre otras).

● Criterios de evaluación definidos por fase del semestre.

Del lado del mandante, se dispone de la ficha de proyecto con el título, objetivo, entregables esperados y observaciones entregadas por Walmart Chile, la cual constituye el principal insumo de referencia para el levantamiento del alcance.

# 4. Factores ambientales de la empresa

● Restricción de tiempo: el desarrollo se enmarca en los plazos del semestre académico, lo que condiciona el alcance funcional que puede completarse en cada fase.

● Restricción económica: el proyecto se desarrolla con recursos académicos e infraestructura cloud gratuita.

● Restricción tecnológica: dependencia de la disponibilidad y estabilidad de las APIs o fuentes de datos públicas de los organismos oficiales, no todas con API estructurada (el CSN requiere web scraping).

● Restricción legal: el tratamiento de datos de usuarios y de instalaciones debe respetar la normativa de protección de datos personales vigente en Chile.

● Equipo de trabajo reducido: 2 integrantes, lo que condiciona la velocidad de desarrollo y la necesidad de compartir roles.

● Disponibilidad del mandante: se asume que Walmart Chile estará disponible durante el semestre para validar alcance, prioridades y entregables.

# 5. Estándar para la dirección de proyectos

El proyecto se gestiona bajo un enfoque ágil basado en Scrum, con roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team compartidos entre los dos integrantes del equipo. La planificación se organiza en épicas, historias de usuario priorizadas en un Product Backlog, y releases incrementales (Release 1: MVP; Release 2: Dashboard y vistas complementarias; Release 3: Notificaciones y experiencia de usuario).

En paralelo, se utilizan como referencia prácticas y plantillas de gestión de proyectos de tipo PMBOK (Acta de Constitución, Gestión de Alcance, Gestión de Interesados) para complementar la documentación formal exigida por la asignatura, sin que ello implique una gestión predictiva/cascada del desarrollo, que se mantiene ágil e iterativo.