Agente Hazzi

Informe Final de Proyecto

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | 1.0 | Inicio del proyecto Hazzi | Antonella Orellana |
| 07/09/2026 | 2.0 | Revisión Fase 1, inicio Fase 2 | Yvo Muñoz |
| 22/10/2026 | 2.1 | El proyecto fue registrado en Fase 1 como “Agente Hazard”, en Fase 2 se definió el nombre definitivo “Agente Hazzi” | Antonella Orellana / Yvo Muñoz |

Contenido

1.	Mediciones de Tamaño	3

1.1.	Fase de Elaboración – Iteración II	3

1.2.	Fase de Construcción – Iteración I	3

1.3.	Fase de Construcción – Iteración II	3

1.4.	Fase de Transición – Iteración I	3

2.	Mediciones de Esfuerzo (horas)	3

2.1.	Fase Inicial	3

2.2.	Fase de Elaboración	3

2.3.	Fase de Construcción	3

2.4.	Fase de Transición	3

3.	Estimaciones vs. Reales	4

3.1.	Tamaño	4

3.2.	Esfuerzo	4

4.	Desarrollo del Proyecto	4

4.1.	Fases e Iteraciones	4

4.2.	Desviaciones ocurridas	4

4.3.	Riesgos ocurridos	4

4.4.	Riesgos no identificados y ocurridos	4

5.	Evaluación	5

Mediciones de Tamaño

El tamaño del producto se mide en líneas de código (LOC) reales al cierre del proyecto, dado que la planificación se realizó por épicas e historias de usuario y no por estimación de tamaño en LOC desde el inicio.

Fase de Elaboración – Iteración II

Equivalente Scrum: cierre de la Fase 1 (análisis preliminar, descubrimiento y visión del producto, especificación de requisitos). Tamaño entregado: documentación de definición del proyecto (Informe Final Capstone, secciones A-D).

Fase de Construcción – Iteración I

Equivalente Scrum: Release 1 (MVP). Se implementaron los conectores de fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED), el pipeline de normalización y el mapa interactivo básico con correlación evento sucursal.

Fase de Construcción – Iteración II

Equivalente Scrum: Release 2. Se completó el dashboard ejecutivo, las vistas complementarias (tiendas en riesgo, eventos por fuente, estadísticas) y la exportación CSV/PDF.

Fase de Transición – Iteración I

Equivalente Scrum: Release 3. Se implementó el sistema de notificaciones, se realizó el despliegue de demostración, la documentación de usuario/administrador y el cierre formal del proyecto.

Mediciones de Esfuerzo (horas)

El esfuerzo se gestionó por disponibilidad semanal del equipo (2 integrantes), sin un registro formal de horas por disciplina/rol dado el tamaño del equipo. Las cifras presentadas a continuación son estimaciones porcentuales de dedicación por fase.

Fase Inicial

Horas estimadas: análisis preliminar y definición del proyecto, repartidas entre ambos integrantes del equipo (aprox. 15% del esfuerzo total del proyecto).

Fase de Elaboración

Horas estimadas: descubrimiento, especificación de requisitos y diseño de la solución (aprox. 20% del esfuerzo total del proyecto).

Fase de Construcción

Horas estimadas: desarrollo de las 6 épicas del producto (Releases 1 y 2). Es la fase de mayor esfuerzo del proyecto (aprox. 45% del total), concentrada en el backend de ingesta/riesgo (Yvo Muñoz) y el frontend de dashboard/mapa (Antonella Orellana).

Fase de Transición

Horas estimadas: pruebas finales, documentación, despliegue y cierre (aprox. 20% del esfuerzo total del proyecto).

Estimaciones vs. Reales

Tamaño

El backend de la aplicación (carpeta app/, sin tests) suma aproximadamente 6.400 líneas de código Python distribuidas en módulos de ingesta de fuentes, normalización, motor de riesgo, instalaciones y API. Los recursos web estáticos (HTML/JS del mapa, dashboard y panel administrativo) suman 17 archivos adicionales. No se estimó tamaño inicial en LOC durante la planificación (se planificó por épicas e historias de usuario), por lo que esta sección reporta el tamaño real medido al cierre, sin comparativo contra una estimación inicial en LOC.

Esfuerzo

El esfuerzo se gestionó por disponibilidad semanal del equipo (2 integrantes) en lugar de una línea base de horas formal, dado el tamaño del equipo. La suite de pruebas automáticas (aprox. 3.500 líneas de código en 23 archivos de test) se desarrolló de forma incremental junto con cada épica, en lugar de concentrarse al final del proyecto.

Desarrollo del Proyecto

Esta sección describe el desarrollo real del proyecto Agente Hazzi y su cumplimiento respecto al plan de trabajo, usando el esquema de releases Scrum definido para el proyecto en lugar de fases/iteraciones RUP.

Fases e Iteraciones

El proyecto se ejecutó según lo planificado entre el 20/08/2026 y el 24/11/2026, organizado en Fase 1 (definición) y 3 releases incrementales (Release 1 MVP, Release 2 Dashboard y vistas, Release 3 Notificaciones y cierre), en lugar de las fases/iteraciones RUP clásicas de este formato.

Desviaciones ocurridas

La principal desviación fue de nombre: el proyecto fue registrado en la Fase 1 como "Agente Hazard" y durante la Fase 2 se definió el nombre definitivo "Agente Hazzi". No hubo desviaciones de alcance: todos los entregables comprometidos por release fueron completados.

Riesgos ocurridos

Se concretaron los riesgos de: (1) fuente oficial sin API estructurada (CSN, resuelto con conector de web scraping aislado y probado) (2) datos de origen duplicados para una misma instalación ("Central Mayorista" de Cerrillos, resuelto con deduplicación por clave de negocio) y (3) límite de frecuencia del servicio de geocodificación externo (mitigado con caché de resultados ya calculados). El detalle de causa, impacto y acción tomada para cada uno está en el registro de Lecciones Aprendidas (4.3).

Riesgos no identificados y ocurridos

El cambio de nombre del proyecto a mitad de desarrollo no había sido identificado como riesgo en la planificación inicial. Se gestionó documentando explícitamente el cambio en el historial de versiones y actualizando de forma consistente todos los entregables de gestión de proyecto para usar el nombre definitivo.

Evaluación

Desde el punto de vista de gestión de proyecto, Agente Hazzi se completó dentro del plazo académico definido (20/08/2026 – 24/11/2026) y con el alcance comprometido en los 3 releases planificados. La organización por épicas y releases incrementales, en lugar de fases RUP clásicas, resultó adecuada para un equipo de 2 personas: permitió mostrar valor funcional desde etapas tempranas y validar con el mandante al cierre de cada release en lugar de arriesgar todo el alcance a una sola entrega final. El principal aprendizaje de gestión fue la importancia de documentar explícitamente cambios aparentemente menores (como el nombre del proyecto) en el control de versiones del documento maestro, para evitar ambigüedad frente al equipo evaluador. Como mejora futura, se recomienda definir una línea base de tamaño/esfuerzo desde el inicio del proyecto para poder comparar estimado versus real de forma más rigurosa.