|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En concreto yo he logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas, aunque no siempre alcanzo con el tiempo estimado. Lo que más ha facilitado el avance ha sido tener bastante claro el problema desde el inicio, porque al trabajar con Walmart Chile como empresa vinculante contábamos con un caso concreto y no tuvimos que perder tiempo definiendo un problema desde cero. También ayudó bastante ir documentando cada fase apenas se cerraba en vez de dejarlo todo para el final.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a los cambios de alcance, lo que hicimos fue priorizar avanzar por fases primero dejar sólida la definición del problema y los objetivos, y recién después entrar al detalle técnico de cada fuente de datos, en vez de intentar definir todo en paralelo. Eso nos permitió absorber los cambios sin tener que reescribir el proyecto, además para cualquier problema tenemos de apoyo a la profesora para resolver nuestras dudas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Puedo decir que siento que podría haberlo hecho mejor, por motivos de fuerza mayor no he podido hacer todo con el tiempo que me hubiera gustado, pero a pesar de todos los problemas lo he sabido sacar adelante igual para que el proyecto funcione correctamente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Todavía me queda la duda de qué tan detallado debe quedar cada fuente oficial antes de pasar a implementación si conviene dejar resueltas al 100% las particularidades de cada una como por ejemplo el total de los sprint, o si es mejor avanzar con las indicadas y lo demás ir agregándolo al momento que se pida.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene redistribuir algunas actividades. Me he enfocado bastante en la parte de documentación, definición de requisitos y coordinación del avance, mientras Antonella se hace cargo del proyecto al ser de su trabajo, me gustaría ser más parte del proyecto en sí, pero por el momento tengo que hacerme cargo de toda su documentación para ayudar a mi compañera que solo se enfoque en el proyecto y dejarme lo otro a mi.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo encuentro que ha sido muy bueno por parte de ambos, ya que llevamos tiempo trabajando en equipo y siempre nos dividimos bien las responsabilidades y sabemos coordinar y mejorar nuestros propios avances, gracias a la confianza que nos tenemos. A mejorar diría que el aspecto de presentación de nuestro proyecto ya es buena, pero pienso que podríamos ser mejores.